Общество с ограниченной ответственностью «АйТи лаборатория К. Васильева»

[image: image1.png]


ОГРН: 1127847156469 ИНН/КПП: 7806474383/780601001 ОКПО: 38133643

Таллинская улица, 7, офис 314,
Санкт-Петербург, 195196

тел. (812) 987-28-09, факс (812) 499-45-08
http://www.webdesign-ltd.ru/
info@webdesign-ltd.ru

Договор о создании сайта № _________
	г. Санкт-Петербург
	                                             «____» ________ 2012г.


ООО «АйТи лаборатория Константина Васильева», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Васильева Константина Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и  ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона», пришли к согласию и заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Термины, используемые в настоящем Договоре

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.

Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения данных о проекте Заказчика в интернете. Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, записанную и читаемую с помощью ЭВМ. 
В настоящем Договоре под Сайтом понимается «http://www._______.ru».
Сборка Сайта —  работы по созданию Сайта на основе Брифа и утвержденного Дизайна. Сборка Сайта включает программирование,  обработку текстовых, графических и иных Информационных материалов  (предоставляемых Заказчиком и/или специально создаваемых Исполнителем),  наполнение Сайта Информационными материалами, тестирование Сайта (с  целью проверки корректности его воспроизведения различными  

программами, предназначенными для просмотра сайтов), подготовку сопроводительной документации.

Дизайн (Дизайн-концепция) Сайта — графическое оформление  Сайта и способы представления информации.

Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством Российской Федерации в создаваемом Сайте присутствуют следующие объекты, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности:

· программы для ЭВМ;

· базы данных;

· музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения, представляющие собой исключительно текст;

· аудиовизуальные произведения; 

· произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

· фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 

· дизайн;

· анимационные произведения;

· географические, геологические и другие карты, планы, эскизы.

В создаваемом Сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем пункте, а так же могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не указанные в настоящем пункте.
Текст Договора — настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: преамбулу, определение терминов, предмет Договора, права и обязанности Сторон, расчеты, ответственность и гарантии Сторон, сдача-приемка работ, интеллектуальная собственность, форс-мажор, Срок действия и порядок расторжения Договора, иные условия, юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Бриф — документ, создаваемый Исполнителем в соответствии с  пожеланиями Заказчика. После утверждения и подписания Сторонами или же его Акцепта, Бриф  становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В Брифе описываются:

· задача проекта (цель проекта);

· требования к Дизайну Сайта;

· содержание Сайта;

· технологические требования;

· требования к системе администрирования;

· Информационные материалы, документы и прочие сведения,  необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по  настоящему Договору, включая объем такой информации и сведений,  порядок и срок их предоставления Заказчиком;

· этапы работы и сроки;

· иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать.

Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю для разработки Дизайна и Сборки Сайта. Информационные материалы предоставляются Заказчиком. Факт предоставления Информационных материалов фиксируется Актом приема-передачи Информационных материалов, подписываемым Сторонами или же электронным письмом с его Акцептом. В случае создания Исполнителем материалов для Сайта, об этом указывается в настоящем Договоре и/или Брифе. Переводы Информационных материалов для

языковых версий Сайта, если таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются Заказчиком самостоятельно и за свой счет.

Промежуточный результат работ — результат выполнения Исполнителем одного из этапов работ или его части и представление его на обозрение и утверждение Заказчику. Промежуточный результат работ не передается Заказчику до окончания всех работ по настоящему Договору.

Результат всех работ — результат выполнения Исполнителем всех работ по настоящему Договору и их представление Заказчику для обозрения и утверждения. Результат всех работ, включая исходные материалы, передаются Заказчику после окончательного расчета по Договору.

Промежуточный Акт — документ, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Промежуточному результату работ. Предоставляется Заказчику вместе с Промежуточным результатом работ. По завершению работ по созданию Брифа единственным документом, подтверждающим отсутствие претензии и замечаний у Заказчика к Брифу, является непосредственно сам подписанный Бриф или же электронное письмо с его Акцептом.
Акт сдачи-приемки работ — документ, заверенный подписями Сторон или же электронное письмо с его Акцептом, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к  Результату всех работ. Предоставляется вместе с Результатом всех работ. Сдача-приемка Результатов всех работ является основанием для выставления Исполнителем счета для окончательных расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

Акт приема-передачи Информационных материалов — документ, заверенный подписями Сторон или же электронное письмо с его Акцептом, свидетельствующий о предоставлении Заказчиком и получении Исполнителем Информационных материалов.
Акцепт – согласие Сторон с изложенной информацией в электронном письме, выраженное письменным подтверждением в электронной переписке. В данном Договоре, используется подпись «Акцептовано» уполномоченными лицами Сторон.
2.  Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию Сайта Заказчика на русском языке, в следующем порядке:

2.1.1. провести подготовительную работу, осуществив согласование с Заказчиком положений Брифа, в случае необходимости и возможности провести интервьюирование лиц, указанных Заказчиком, с целью наиболее точного описания требований к создаваемому Сайту. На основании полученных данных разработать Бриф в соответствии с пожеланиями Заказчика. Итогом настоящего этапа является подписанный Сторонами Бриф или же электронное письмо с Акцептом от уполномоченных лиц Сторон; 

2.1.2. разработать Дизайн (Дизайн-концепцию) Сайта Заказчика в соответствии с Брифом и настоящим Договором. Дизайн (Дизайн-концепция)  Сайта утверждается Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скреплением печатями Дизайна главной страницы Сайта и одной из внутренних страниц Сайта, размещенных на бумажном носителе, и подписанием Промежуточного Акта или же электронным письмом с Акцептом;

2.1.3. осуществить Сборку Сайта Заказчика в соответствии с Брифом, утвержденным Дизайном (Дизайн-концепцией) Сайта и настоящим Договором. По окончании работ по настоящему этапу работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ.

2.2. Исполнитель выполняет работы своими силами с учетом положений п.2.3. настоящего Договора.

2.3. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными третьими  лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.
2.4. Настоящий Договор состоит из Текста Договора и иных материалов, которые Стороны включат в настоящий Договор.

2.5. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, получения им подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа, предусмотренного пунктом 4.2.1. настоящего Договора. Подтверждением совершения платежа является  платежное поручение с отметкой банка, переданное Заказчиком по электронной почте или с курьером Исполнителю. 

2.6. Работы Исполнителя по разработке Брифа выполняются в срок до 3 рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с п.2.5. настоящего Договора. Работы Исполнителя по разработке  Дизайна (Дизайн-концепции) Сайта и работы по Сборке Сайта выполняются в сроки, зафиксированные в Брифе. При этом в сроки выполнения работ, указанные в настоящем Договоре и Брифе, не включается время, необходимое Заказчику для приемки работ и/или утверждения Брифа и Дизайна (Дизайн-концепции) и время, необходимое Заказчику для предоставления Информационных материалов. Дата начала работ по настоящему Договору не может быть ранее даты получения Исполнителем подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора.
2.7. В случае выполнения Исполнителем работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают приложение к настоящему Договору с перечнем работ, условиями оплаты и иными существенными условиями. 
3.  Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. создать рабочую группу по проекту Заказчика;

3.1.2. назначить ответственного менеджера-руководителя проекта;

3.1.3. качественно и в предусмотренные настоящим Договором и Брифом сроки выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;

3.1.4. своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ при условии исполнения Заказчиком обязательств по отношению к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора; 

3.1.5. по требованию информировать Заказчика о ходе работ;
3.1.6. обеспечить в рабочие дни и часы доступность руководителя проекта для контакта c Заказчиком посредством электронной почты или телефона.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме оплачивать работы Исполнителя;

3.2.2. предоставлять полную и соответствующую действительности информацию касательно предмета настоящего Договора;

3.2.3. своевременно по собственной инициативе предоставлять Исполнителю Информационные материалы, всю информацию,  документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Перечень таких документов и материалов, объем такой информации и таких сведений, порядок и срок их предоставления может быть согласован Сторонами и указан в Брифе;
3.2.4. участвовать и организовывать участие ответственных и иных лиц Заказчика в мероприятиях по настоящему Договору, связанных с проведением подготовительных работ, работ по разработке Дизайна (Дизайн-концепции), Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, по настоящему Договору. Под организацией участия здесь и везде по тексту настоящего Договора будет пониматься следующее: 

· заблаговременное доведение до сведения ответственных и иных лиц Заказчика о намерениях Исполнителя провести мероприятия; 

· организация взаимодействия вышеуказанных лиц с Исполнителем в процессе проведения мероприятий; 

· осуществление контроля за деятельностью вышеуказанных лиц;
· предотвращение любых действий ответственных и иных лиц Заказчика, которые могут повлечь за собой срыв или перенос на иное время или дату проводимых мероприятий, а так же срыв подготовительных работ, работ по разработке и утверждению Дизайна (Дизайн-концепции), по Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, в целом.  

Ответственность за действия ответственных и иных лиц Заказчика несет Заказчик.

3.2.5.осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.

3.3. Исполнитель настоящим назначает со своей стороны ответственного менеджера-руководителя проекта:
Васильева Константина Андреевича, контактные данные которого,
e-mail: info@webdesign-ltd.ru, тел.+79500469408 

3.4. Заказчик настоящим назначает со своей стороны ответственного менеджера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., контактные данные), предоставив ему следующие полномочия: 

· сбор и предоставление Информационных материалов, 

· представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов, 

· прием, подписание, Акцепт указанных в настоящем Договоре документов
· согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ.

Настоящим Заказчик подтверждает полномочия ответственного менеджера, указанного в настоящем пункте настоящего Договора, и право ответственного менеджера осуществлять действия, указанные в настоящем пункте настоящего Договора, от имени Заказчика в течение срока действия настоящего Договора.    

3.5.  В случае если Стороны осуществляет замену ответственного менеджера, они обязаны уведомить об этом друг друга в письменной электронной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления полномочий, указанных в настоящем пункте настоящего Договора, новым ответственным менеджером. Уведомление о смене ответственного менеджера должно содержать фамилию, имя и отчество нового ответственного менеджера, его должность, паспортные данные, телефон и адрес электронной почты (e-mail). 
3.6.  Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ или его Акцептом и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя.

4.  Расчеты

4.1. Общая стоимость работ Исполнителя составляет  15 000 (Пятнадцать тысяч ) рублей.
4.2. Расчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке и сроки:

4.2.1. Заказчик оплачивает 50% (пятьдесят процентов) общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Договора, авансом в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами на основании полученного от Исполнителя счета.

4.2.2. Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) Заказчик оплачивает в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания или Акцепта Акта сдачи-приемки работ.
4.3. Оплата производится в рублях РФ.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика и получения Исполнителем подтверждения о перечислении средств на расчетный счет Исполнителя путем получения платежного поручения с отметкой банка, переданного Исполнителю по электронной почте или с курьером Заказчику. Или наличными переданными руководителю проекта.
5. Ответственность и гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ.

5.2. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации Сайта лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой информации, нарушение работы Сайта или изменение содержания некоторых и/или всех его страниц. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в интернете информации о товарах и услугах Заказчика и иной информации, содержащейся и распространяемой Заказчиком.
5.3. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора, Информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик является обладателем исключительных прав на Информационные материалы и/или обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.

5.4. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных материалов, предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя.  А в случае возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в полном объеме.

5.5. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
5.6. При непредоставлении или  просрочке предоставления Заказчиком Информационных материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель в праве по своему выбору: 
· направить в адрес Заказчика уведомление об увелечении сроков на предоставление Информационных материалов с указанием новых сроков на их предоставление или
· осуществить действия, направленные на согласование с Заказчиком изменений условий выполнения работ по настоящему Договору, их стоимость и сроки. В случае достижения согласия между Сторонами по условиям выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору или

· расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
6.  Сдача-приемка работ

6.1. Сдача работ по настоящему Договору производится Исполнителем в установленные настоящим Договором сроки в следующем порядке:

· Разработанные Исполнителем Бриф, Промежуточный Акт и Акт сдачи-приемки работ, предоставляется Заказчику на утверждение в электронным или бумажном видах;

6.2. Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке:

· получая разработанный Исполнителем Бриф, Промежуточный Акт, Акт сдачи-приемки работ, Заказчик ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица, получившего документы, которые незамедлительно возвращает Исполнителю посредством курьерской доставки или же Заказчик присылает подтверждение в электронном письме о получении;

· Заказчик утверждает Бриф, Промежуточный Акт, Акт сдачи-приемки работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения и подписывает два экземпляра документов, один из которых  возвращает Исполнителю или же присылает Акцепт по электронной почте;

· в случае отказа в подписании Брифа, Промежуточного Акта, Акта сдачи-приемки работ Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием требований, предъявляемых Заказчиком к  исправлениям, которые будет необходимо внести Исполнителю.
6.3. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий Брифа условиям настоящего Договора и договоренностям Сторон, а Промежуточного результата работ или Результата всех работ настоящему Договору и Брифу.

6.4. В случае невозвращения Заказчиком подписанных или Акцептованных Брифа, Промежуточного Акта, Акта сдачи-приемки работ по  истечении 3 (трех) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, все работы считаются выполненными Исполнителем в полном соответствии с настоящим Договором, в полном объеме и принятыми Заказчиком.
6.5. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает Заказчика права ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором.

7. Интеллектуальная собственность
7.1. В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты интеллектуальной собственности, входящие составной частью в Результат всех работ по настоящему Договору. 

7.2. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем до момента заключения настоящего Договора и используемые для выполнения работ (средства разработчика) по настоящему Договору, обладает Исполнитель.

7.3. Заказчик обладает исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, предоставленные Заказчиком и используемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору (Информационные материалы).
7.4.  При использовании самостоятельно, а так же при продаже или передаче иным способом Результата всех работ (Сайта) третьим лицам Заказчик обязуется указывать и/или сохранять имя, товарный знак, гипертекстовую ссылку Исполнителя на главной странице Сайта.
7.5.  В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать снятия своего логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.7.4. настоящего Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Исполнителя.

7.6. Заказчик предоставляет Исполнителю право на использование имени Заказчика в официальных списках организаций, для которых Исполнитель является подрядчиком.
8.  Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон.

8.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

8.3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства уполномоченных государственных органов.

8.5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом полученного по настоящему Договору. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, не возмещаются.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания, указанной в начале настоящего Договора, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
9.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом Российской Федерации.

9.3. При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут переданы для рассмотрения в Арбитражный суд г. Москвы.

10.  Иные условия

10.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны лишь в случае их письменного оформления с указанием даты и подписями  уполномоченных представителей Сторон, скрепленные печатями Сторон.

10.3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, по электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.

10.4. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения письменно, по электронной почте, с курьером или заказным письмом с  уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.

10.5. С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую заключению настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между Сторонами.

10.6. В настоящем Договоре, если иное прямо не следует из контекста:

· Ссылки на «статьи» и «пункты» есть ссылки на статьи и пункты настоящего Договора, если иное прямо не указано в тексте настоящего Договора;

· Заголовки Статей приведены исключительно для удобства и не должны приниматься во внимание при толковании настоящего Договора;

· Все Приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора;

10.7. Правоотношения Сторон по настоящему Договору определяются и регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.8. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора окажется недействительным в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего Договора, а остальные положения настоящего Договора сохранят силу.

10.9. Настоящий Договор составлен на 9 (девяти) листах, и в том же объеме полностью согласован Сторонами настоящего Договора и подписан уполномоченными представителями каждой Стороны Договора.

10.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) аутентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Исполнитель
	Заказчик

	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйТи лаборатория К. Васильева"
АДРЕС: 195196,г. Санкт-Петербург, Таллинская  ул., 7, офис  314
ИНН/КПП: 7806474383/780601001
р/с: 40702810132260009966 
в Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО)
к/с: 30101810300000000811
БИК: 044030811

e-mail ответственного менеджера Исполнителя 

__________________
	e-mail ответственного менеджера Заказчика

 _____________________

	
	

	Генеральный директор 
	 Генеральный директор

	_____________________________ м.п.                             /_____________/
	____________________

м.п.                            /__________/


- 10 -

